温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆

工程监理

# 招 标 文 件

# 招标单位：温岭市新河镇长屿中学

# 联 系 人：毛亮挺

# 联系电话：13958673738

# 招标代理单位：浙江恒超工程管理有限公司

# 联 系 人：周卫飞

# 联系电话：0576-86511187

# 日    期：2022年11月

目 录

第一章  招标公告

- 第二章 投标人须知前附表及投标须知

- （一）总    则

（二）招标文件

（三）投标报价

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的递交

（六）开   标

（七）评   标

（八）授予合同及其它

第三章  评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件格式

第一章  招标公告

一、招标条件

1、工程名称：温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程监理

2、招标人名称：温岭市新河镇长屿中学

3、资金来源：温岭市财政及新河镇财政解决 ，出资比例各为50%。

4、招标方式：公开招标

二、招标项目概况及范围

1、工程概况：项目总建筑面积约2205.15m2,建筑占地面积约1000.00m2（其中地上建筑面积:1946.22m2，建筑层数2层，高9.95米；地下部分建筑面积:258.93m2，建筑层数1层，层高3.6米），本工程框架抗震等级为三级。

2、工程预算造价：11506554元。

3、工期要求：360日历天。

4、监理服务收费费率上限：按项目结算价的1.8%计算。

5、招标范围：温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程施工全过程及保修阶段的监理。

三、投标申请人资格要求

1、投标人资质要求：须具备监理综合资质或房屋建筑工程专业监理丙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

2、项目总监要求为：须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。

3、监理人员要求：房屋建筑工程专业监理人员2人（至少1人是监理工程师，其余人员需具有监理员及以上岗位证书）。

4、是否接受联合体：否。

四、资格预审申请文件的要求

凡符合条件的单位均可参加资格预审，并应至少提供下列资格预审资料：

1、经年检合格的企业营业执照副本复印件；

2、企业资质证书副本复印件；

3、项目总监理工程师的注册证书复印件；

4、本工程拟投入主要检测工具、设备一览表。

提供的复印件必须是原件完整的复印件且应加盖单位公章，并注明“仅用于X X工程资格预审”的字样；

五、申请文件的递交

1、凡符合上述资格要求的投标申请人可在下述时间前到温岭市建联大厦14楼（温岭市万昌中路818号）浙江恒超工程管理有限公司招标代理部递交申请文件，超过时间送达的申请资料将被拒绝。递交资格预审文件截止时间：2022年11月21日下午17:00之前。

2、递交资料不完整或不按要求的，资格预审将不予通过。

六、保证金提交截止时间

1、投标保证金的到账截止时间：2022年11月21日下午14：00整。

七、投标文件的提交

1、投标文件递交的截止时间为2022年11月22日下午14:00整，地点为新河镇便民服务中心二楼开标厅。

2、递交投标文件截止时间后送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、其他

1、为了方便投标人能尽快退回本工程的投标保证金，请各投标人在提交投标文件的同时提供招标文件中的 “投标保证金退款账户信息”（附件五）。

2、本工程为质监项目，监理人员需符合相关备案要求，请各投标申请人自查监理人员是否符合要求，如中标后因监理人员原因未能办理质监手续，将没收履约保证金及赔偿相关损失。

- 九、联系方式

招标人单位：温岭市新河镇长屿中学

联系人：毛亮挺                    联系电话：13958673738

招标代理单位：浙江恒超工程管理有限公司

联系人：周卫飞                    联系电话：0576-86511187

招标人：温岭市新河镇长屿中学

本公告在浙江恒超工程管理有限公司网站（www.zjhcgl.com）发布。

第二章 投标人须知前附表及投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程 建设地点：温岭市新河镇长屿中学 工程概况：项目总建筑面积约2205.15㎡,建筑占地面积约1000.㎡（其中地上建筑面积:1946.22㎡，建筑层数2层，高9.95米；地下部分建筑面积:258.93㎡，建筑层数1层，层高3.6米），本工程框架抗震等级为三级。 预算造价：11506554元 质量标准：合格 工期：360日历天 |
| 2 | 委托监理的范围：温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程施工全过程及保修阶段的监理。 |  |
| 3 | 建设资金来源：温岭市财政及新河镇财政解决，出资比例各为50%。 |  |
| 4 | 招标方式：公开招标 |  |
| 5 | 1 、投标保证金的金额：肆仟元整 2 、投标保证金的形式：银行保函、保险公司保单、银行转 账 (或电汇) 。 投标人以银行转账 (或电汇) 形式提交投标保证金的，则 应将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入(或转入) 招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。 3 、投标保证金交纳方式： (1) 采用银行转账 (或电汇) 方式的： 户名：温岭市新河镇人民政府投标保证金专户 开户行：浙江温岭农村商业银行股份有限公司新河支行 账号：201000208730425 投标保证金的到账截止时间：2022年11月21 日下午 14:00 整。 需在用途栏中注明“长屿中学体艺馆监理”。 (2) 采用银行保函或保险公司保单的，保函的出具日期必 须在2022年 11 月 21 日前 (含当日) 。 银行保函或保险公司保单中有效期：从提交投标文件截止 时间之日起不得少于90日。 银行保函或保险公司保单中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标须知四、(一）3、（3）”中所列条款。 |  |
| 6 | 有效投标报价：低于或等于招标人设定的上限价 (按工程造价的1.8%计) ；高于或等于下限价 (所有有效投标报价平均值的90% <仅计算一次>)。 |  |
| 7 | 投标有效期为：90日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 8 | 履约保证金数额为：合同价的 2%。 |  |
| 9 | 评标办法：见第三章 |  |
| 10 | 投标文件份数：商务标壹份，附件资料壹份，投标保证金（转账凭证复印件或银行保函原件或者保险公司保单原件）壹份。 |  |
| 11 | 投标文件递交至：新河镇便民服务中心二楼开标厅 |  |
| 12 | 投标文件递交截止时间：2022年 11 月 22 日下午14：30整 |  |
| 13 | 开标时间：2022年 11 月 22 日下午14：30整 开标地点：新河镇便民服务中心二楼开标厅 |  |

投标须知

一、总  则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《浙江省建设工程监理管理条例》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已具备，现采用公开招标方式择优选用监理人。

(一)工程说明：

1、本工程为温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程，该工程地点位于温岭市新河镇长屿中学，项目总建筑面积约2205.15m²,建筑占地面积约1000m²（其中地上建筑面积1946.22m²，建筑层数2层，高9.95米；地下部分建筑面积:258.93m²，建筑层数1层，层高3.6米），本工程框架抗震等级为三级。预算造价：11506554元。

(二)招标范围

温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程施工全过程及保修阶段的监理。

(三)资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

(四)投标资格

1 、投标人资质要求：须具备监理综合资质或房屋建筑工程专业监理丙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

2、项目总监要求为：须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。

3、监理人员要求：主导房屋建筑专业监理工程师至少 1 人，要求为已取得监理工程师证书及以上资格；主导房屋建筑专业监理员基本要求至少 1 人，持有监理员岗位证书及以上资格；配套安装专业监理员基本要求至少1 人，持有监理员岗位证书及以上资格。

4、本项目不接受联合体投标。

5、 投标人不得有存在下列情况之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程的代建人；

（3）为本工程 提供招标代理服务的；

（4）与本工程 的代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（5）与本工程 的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

6、投标人提供的资格预审申请文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

(五)投标费用

1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

1、招标文件由招标公告、投标人须知前附表及投标须知、评标办法、合同条款及格式、投标文件格式等组成。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

(二)招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止时间的2天前，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复或投标预备会的纪要将送给所有获得招标文件的投标人。

(三)招标文件的修改

1、在投标文件递交截止时间的1天前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 1 天，相应延长投标截止时间。

3、投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后 1 天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

（四） 招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起1日内作出答复。

三、投标报价

(一)投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括劳务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标承诺内容超出前附表中规定的有效报价幅度范围或不符合前附表中规定的要求的，视为无效标。

2、本工程保修阶段的监理服务收费不再另行计取，各投标人在报价中综合考虑。

3、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

(二)报价方式

报价方式采用明标暗投的方式，即招标人公布监理服务收费费率，由投标人填写投标报价费率，费率采用百分比形式。

四、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

投标人的投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

1、商务标：由投标函和投标报价计算书组成；

2、附件资料：由法定代表人资格证明书、授权委托书和项目监理人员配备承诺书组成。

3、投标保证金采用银行转账（或电汇）、银行保函、保险公司保单。

（1）投标人以转账（或电汇）形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第5项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，须提供现金转账凭证复印件，否则视为未提交投标保证金。投标人以银行保函或者保险公司保单形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第5项的规定提供银行保函或者保险公司保单，并将保函（保单）原件，否则视为未提交投标保证金。

（2）投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

（3）如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

①投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

②中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

③投标人在投标期间内有串标、哄抬标价、弄虚作假等违规违法行为。

(二) 现场踏勘

1、投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘(招标人不再另行组织)，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

3、投标人提出的问题须在投标文件递交截止时间的3天前以书面形式送达招标人，招标人将在投标文件递交截止时间的2天前对投标人所提问题的书面答复意见发送给购买招标文件的所有投标人，属于修改招标文件的内容，以补充通知的形式发送。

(三)投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

★2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标函和投标报价计算书应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。字迹应清晰易于辨认。

★3、由委托代理人签字（或盖章）投标文件的或参加开标、询标的，须同时提交合法有效的《投标授权委托书》原件。

4、全套投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签字确认。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

五、投标文件的递交

(一)投标文件递交截止时间

1、投标人递交投标文件必须按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件不予受理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止时间。上述情况下，招标人与投标人以前在投标文件递交截止时间的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件递交截止时间。

(二)投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标文件递交截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标文件递交截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在密封袋上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

六、开   标

(一)开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人（或委托代理人）必须按时参加开标会议，并带有效身份证和投标授权委托书等身份证明原件。参加开标的投标人法定代表人（或委托代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标会议由招标人组织并主持进行。

(二) 有下列情况之一的，其投标文件将视为无效：

（1）商务标封面或投标函或投标报价计算书未按招标文件规定要求加盖投标人公章的，或未经投标人法定代表人盖章 ( 或签名) ；

（2）委托代理人未提供合法、有效的投标授权委托书原件的；

（3）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊辨认不清的；

（4）投标人擅自调整投标报价计算书中招标人提供的数据及计算程序的；

（5）投标人承诺的监理服务费费率超出前附表第6项规定的上限的或低于下限的（所有有效投标报价平均值的 90% 为下限《仅计算一次》）的；

（6）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 (按招标文件规定提交备选投标方案的除外)；

（7）未按本招标文件的要求提供附件资料的或提供不符合要求的；

（8）投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

（9）投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金或提供的投标保证金不符合本招标文件规定的；

（10）投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

(三)投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称。

七、评 标

(一)评标组织

招标人根据有关规定组建评标委员会。

(二)评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、择优、科学的原则。

(三) 评标办法

评标办法另见第四章。

(四)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价费率或投标的实质性内容。

(五)投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(六)、评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

八、授予合同及其它

(一)、中标通知书

1、招标人根据评标结果，按照相关规定对推荐的中标单位实行公示，公示合格后五天内向中标单位发出中标通知书，中标通知书应经中标单位法定代表人或委托代理人签收。

2、中标通知书将作为合同的组成部分。

(二)、履约担保

1、履约保证金为合同价的2%，履约保证金在工程竣工验收合格后，施工监理工作全部完成后14天内无息退还。

(三)、合同签订

1、招标人和中标单位将根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，按中标通知书约定的时间、地点，准时到场签约。

2、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外，还应赔偿由此造成中标人的相关损失。

3、招标人认为中标人拟派的监理人员结构极不合理的，要求中标人更换的，中标人必须在合同签订前更换。

4、中标人拒绝在规定的时间内签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予返还，且赔偿由此造成的招标人的相关损失。

第三章  评标办法 (费率法)

一 、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标标准及办法

1 、先对投标保证金、附件资料及符合性进行审查。审查不合格的作无效标处理，其商务标不再拆封、评审。

2、评标分值由报价分组成。其中报价分值100分。

2.1 商务标分值计算：

2..1.1有效标界定

经商务标评审后作为无效标处理的投标报价不再进入评标基准价计算。

2.1.2 评标基准价的确定：

3≤有效投标文件家数≤5时，所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

6≤有效投标文件家数≤10时，去掉一个最高、最低报价后剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

有效投标文件家数≥11 时，去掉两个最高、最低报价后剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

经评审后剩余的有效投标文件家数少于3 家但认为投标具有竞争性的，以经评审后剩余有效投标报价中的最低报价作为评标基准价。

2.1.3 计算报价分值

商务报价分的计算：投标人的有效投标报价等于评标基准价得100分；相对于评标基准价，每高一个百分点扣1.5分，每低一个百分点扣1分，扣完为止，中间数值按直线内插法计算；计算出各投标人的报价得分(计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”) 。

3.推荐中标候选人

3.1 按照得分由高到低排序 (如遇得分相同，则报价低排列在前；如遇得分、报价均相同，由招标人抽签<按报名的先后顺序对投标人进行编号 1 、2 、3……>确定排序)，并推荐排序前二名投标人为第一、二中标候选人。

3.2 招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人或重新组织招标。

第四章  合同条款及格式

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                  元整（小写：¥            ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：在投标报价时已综合考虑，已包含在监理酬金中。

（4）其他相关服务酬金：                           。

# 六、期限

1. 监理期限：

本工程的监理期限为本监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合格止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自监理范围内所有工程竣工验收合格开始至保修期结束止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 壹拾份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：      （盖公章）          监理人：      （盖公章）

住所：                            住所：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人或其授权                法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）           的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

第二部分  通用条件（略）

具体内容同《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）中通用条件。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）招标文件；（6）投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：委托人提供的施工图纸所包含的所有工程的监理及2.1.2约定的监理工作内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：配合项目前期准备工作、配合结算审核及保修阶段的监理，但不计入监理服务期。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《浙江省建设工程监理管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）《施工旁站监理管理办法》等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

2.2.2 相关服务依据包括：                    。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理机构组成要求：1、总监理工程师：1人（房屋建筑工程专业），已取得《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》监理工程师。2、专业监理工程师（总监不得兼任）： 1人房屋建筑工程专业。要求为已取得监理工程师证书及以上资格。3、专业监理员基本要求： 1人房屋建筑工程专业，1人安装工程专业，监理员证书及以上资格。

| 职务 | 姓名 | 证书号码 | 身份证号 | 须提供的证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 （房屋建筑工程专业） |  |  |  | 《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》 |
| 专业监理工程师（房屋建筑工程专业） |  |  |  | 监理工程师证书及以上资格 |
| 监理员 （房屋建筑工程专业） |  |  |  | 监理员证书及以上资格 |

2.3.4 更换监理人员的其他情形：①除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，项目总监理工程师不得更换。符合规定确需更换的，应征得委托人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件；②除项目总监理工程师外其余监理人员在竣工验收前不得更换，有特殊情况确需更换的，需经委托人同意，并报建设行政主管部门备案。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：①对分包施工单位选择的确认权与否定权，②对施工组织设计、施工进度、施工方案、技术方案的确认权，③与施工有关的协作单位的组织协调权，④对工程开工令、停工令、复工令的发布权，⑤对工程上使用的材料、施工质量和施工安全的检验权，⑥对工程施工进度的检查监督权，⑦对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权，⑧在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款支付的审核和签认权以及结算工程款的复核确认权与否定权，⑨对工程的索赔、违约事件及费用、工期顺延的确认权，⑩对施工方不称职人员的调换的建议权，（11）在保修期限内对施工单位的维修具有督促权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：以上 ①④⑦⑧⑨⑩应取得委托人批准。

在涉及工程延期  /    天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 1、监理人要求承包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前7天向承包人发出调换项目经理通知。2、监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7天通知委托人。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：1、监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《监理规划》；2、监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； 3、监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前14日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后  14  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  合同终止日期后14天内，现场移交  。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

（1）赔偿金＝直接经济损失×监理费率（   %）

（2）监理人员到位率、出勤率：总监月到位率应达到80%以上，其它监理人员的月出勤率（月出勤率均按日历日计）应达到90%以上（均以委托人指纹考勤记录为准），否则应支付违约金，其中总监5000元/月，监理工程师2000元/月，监理员1000元/月，如达不到70%，则分别加倍支付，按月考核并计取。如监理人员工作不称职，委托人有权要求更换相应的监理人员（且资格条件不得低于原人员），对严重违约或监理人员到位率、出勤率达不到50%的监理人，委托人有权终止合同，履约保证金不予返还，由此造成的损失由监理人负责赔偿。

（3）监理人必需对本工程的现场工程量签证单、联系单及竣工图进行严格把关，如发现签证与实际情况不符，则每发现一次对监理人处以监理合同价5%的违约金。

（4）监理人不得更换监理人员，若确需更换必须取得委托人书面同意，若监理人擅自更换总监理工程师，监理人承担5000元/次的违约金；擅自更换专业监理工程师的，监理人承担 2000元/次·人的违约金；擅自更换其他监理人员的，监理人承担 1000元/ 次·人的违约金。以上违约金在支付当期监理酬金时扣除。

（5）监理工程师有委托代检工程质量行为的，或隐蔽验收通过但经委托人复

检不符合要求的，监理人向委托人支付5000元/次的违约金。

（6）监理人未按第2.5条约定向委托人提交报告的，监理人向委托人支付2000

元/次的违约金。

（7）监理部必须对现场签证、承包人提出的设计变更、委托人发出的设计变

更、设计人出具的设计变更、委托人为加快进度和现场文明而签发的指令、竣工

图纸等等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际

工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理人处以扣罚超出部分费用两倍的违

约金；监理工程师确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部

分费用不能冲减超出部分费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币   ，比例为： /  ，汇率为： /  。

5.3 支付酬金

正常的监理费用计取及支付：

监理费率=监理中标价÷工程造价（        万元）×100%

监理费结算价格=被监理部分的工程造价×监理费率；被监理部分的工程造价以招标人与各施工承包人的经相关部门审计后的结算价为准。

监理费率按中标监理费率（即      %）一次性包定，不作任何调整。

- 监理合同生效之日起10天内支付合同监理酬金的10%；（1）施工期间每两个月支付一次，在拨付月份的10日前拨付上两个月计量工程量价款的监理酬金（按比例）的70%；（2）工程竣工验收合格后10天内付至累计已完成工程量价款监理酬金的80%；（3）竣工结算并经审定后10天内，付至总监理酬金的98.5%；（4）余下1.5%作为质量保修金在保修期满后10天内付清余款。

- 停工期间不计取酬金。

工程结算和保修期间每3个月提供不少于一次的走访服务。

工程保修期间：保修期间，监理人须根据工程保修需要随时到位服务。费用已包括在合同价内，不另行计取。

工程保修阶段的服务内容：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

其他阶段的相关服务收费均包含在总报价中不另行计取。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方经法定代表人或其授权的代理人签字，加盖本单位公章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：因委托人原因导致监理人服务期超过（净服务期，不含停工期间），超出部分的时间经委托人签证盖章认可后，按监理服务期内平均日监理费计取（平均日监理费=[合同价/监理服务日/监理人投标时派驻现场总人数]×现场派驻人数），于工程竣工结算完成后30天内统一支付，其他原因引起的监理时间延长均不另行计取费用。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×监理费率.

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请台州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用： / 。

8.3 咨询费用： / 。

8.4 奖励： / 。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：有关工程设计及专项技术，保密期限为长期。

监理人申明的保密事项和期限：有关本工程的监理规划、实施细则、专项监理方案，保密期限为长期。

第三方申明的保密事项和期限：      /              。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人同意，不经委托人同意不得出版相关内容。

9. 补充条款：

9.1、监理人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自更换总监及其它监理人员，否则委托人有权终止合同，履约保证金不予返还，由此给委托人造成的经济损失由监理人赔偿。

9.2、本工程双方约定担保事项如下：

（1）承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的2%。 期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后10天内解除；现金在竣工验收合格后10天内无息退还。

（2）发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式、金额及期限：形式：银行保函、保险公司保单、 现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的2%；期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后10天内解除；现金在竣工验收合格后10天内无息退还。

9.3、监理人承诺的管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位；监理所需的所有检测仪器和工具由监理人负责。

9.4本工程需办理质监手续，监理人员需符合相关备案要求，如因监理人员原因不能办理质监手续的，解除合同，没收履约保证金及赔偿相关损失。

第五章  投标文件格式

商 务 标

（封面）

项目编号：

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		      （签名或盖章）

- 年      月      日

目  录

- 投标函（附件一-1）

2、投标报价计算书（附件一-2）

附件一-1

投标函

（招标人全称）：

- 根据已收到的                    （项目全称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程监理规范》、《浙江省建设工程监理管理条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币（大写）                                元整（RMB ￥：           元）的投标报价，并按招标文件、施工图纸要求承担上述工程施工全过程及保修阶段的监理。（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

三、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会作无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

六、我方金额为人民币 肆仟元的投标保证金与本投标文件同时递交。

投标人（盖章）：

法人代表人（签名或盖章）：

日期：         年   月    日

附件一-2

温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程监理

投标报价计算书

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算价 | 11506554元 |  |
| 2 | 投标监理服务费费率 | % | 费率包干 |
| 3 | 监理服务费投标报价（小写，取整） | 元 | 1×2 |
| 大写金额： |  |  |  |
| 最终报价结转至附件一 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人（签名或盖章）：

日期：         年   月    日

附件资料

（封面）

项目编号：

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		      （签名或盖章）

- 年      月      日

## 附件三-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                               性别：

年龄：                               职务：

身份证号码：                                                         系         (投标人名称)                             的法定代表人。

投标人 (盖章) ：

日期：           年   月    日

附件三-2：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我              （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           	  (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                                          （项目名称全称） 招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月     日

附件四：

项目监理人员配备承诺书

一、 我公司委派 （项目总监理工程师姓名） 作为拟派项目总监理工程师参加 （项目名称） 资格审查。

二、一旦我方中标，我公司保证除上述拟派项目总监理工程师外，按照下列要求配齐人员：房屋建筑工程专业监理人员2人（至少1人是监理工程师，其余人员需具有监理员及以上岗位证书）。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法人代表人（签名或盖章）：

日期：   年  月   日

附件五：

投标保证金退款账户信息

我公司参加温岭市新河镇长屿中学新建体艺馆工程监理的投标工作，现已结束。 退还投标保证金人民币肆仟元整，¥4000.00，请退还至：

户名：                           ，

开户行：                         ，

联行号：                         ，

账号：                           。